Приложение № 1

к постановлению

Администрации г. Белогорск

от 10.07.2025 № 1208

План

подготовки муниципального образования города Белогорск к отопительному периоду 2025/2026 гг.

| - Анализ прохождения прошлых отопительных периодов |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Продолжительность отопительного периода, дни |  |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | 214 |  |  |
|  | 2023-2024 гг. | 213 |  |  |
|  | 2024-2025 гг. | 217 |  |  |
| 1.2 | Средняя температура наружного воздуха, С˚ |  |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | - 11,4 |  |  |
|  | 2023-2024 гг. | - 11,4 |  |  |
|  | 2024-2025 гг. | - 11,4 |  |  |
| 1.3 | Количество случаев размораживания внутренних систем теплоснабжения |  |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | отсутствуют |  |  |
|  | 2023-2024 гг. | отсутствуют |  |  |
|  | 2024-2025 гг. | отсутствуют |  |  |
| 1.4 | Количество случаев аварий/дефектов систем теплоснабжения |  |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | отсутствуют |  |  |
|  | 2023-2024 гг. | отсутствуют |  |  |
|  | 2024-2025 гг. | отсутствуют |  |  |
| 1.5 | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования в отопительный период (случаи перерывов в поставке теплоносителя) |  |  |  |
|  | 2022-2023 гг. | отсутствуют |  |  |
|  | 2023-2024 гг. | отсутствуют |  |  |
|  | 2024-2025 гг. | отсутствуют |  |  |
| - Организационные и технические мероприятии по подготовке к отопительному сезону |  |  |  |  |
| 2.1 | Разработка и утверждение в органах местного самоуправления графиков ограничения отпуска тепловой энергии и теплоносителя в случае принятия неотложных мер по предотвращению или ликвидации аварий в системе теплоснабжения |  |  | Август 2025 г. |
| - Перечень документации, оформляемой в ходе подготовки к отопительному периоду, в соответствии с требованиями Приказа Минэнерго №2234 от 13.11.2024 г. |  |  |  |  |
|  | Требуемая документация |  | Срок выполнения |  |
| 3.1 | Утвержденное положение о диспетчерской службе или распорядительный документ организации о назначении ответственного за диспетчерское управление |  | 31.08.2025 г. |  |
| 3.2 | Утвержденные эксплуатационные инструкции объектов теплоснабжения и (или) производственные инструкции |  | 31.08.2025 г. |  |
| 3.3 | Копии удостоверений о проверке знаний или журнала проверки знаний, протоколов проверки знаний |  | 31.08.2025 г. |  |
| 3.4 | Организационно- распорядительные документы о назначении ответственных лиц за безопасную эксплуатацию тепловых энергоустановок |  | 31.08.2025 г. |  |
| 3.5 | Утвержденные инструкции по охране труда |  | 31.08.2025 г. |  |
| 3.6 | Утвержденные программы противоаварийных тренировок, журналов, подтверждающих проведение тренировок согласно утвержденной программе противоаварийных тренировок. |  | 31.08.2025 г. |  |
| 3.7 | Утвержденные температурные графики |  | 31.08.2025 г. |  |
| 3.8 | Утвержденные инструкции по эксплуатации установок для докотловой обработки воды и инструкции по ведению водно-химического режима, включающей режимные карты, утвержденный график химконтроля за воднохимическим режимом котельных и тепловых сетей |  | 31.08.2025 г. |  |
| 3.9 | Технические отчеты о проведении режимно-наладочных испытаний объектов теплоснабжения, режимные карты |  | 31.08.2025 г. |  |
| 3.10 | Копии актов ввода в эксплуатацию и актов периодической проверки узла учета и средств измерений, входящих в состав узла учета, содержащие результаты поверки таких приборов и средств измерений, акты разграничения балансовой принадлежности |  | 31.08.2025 г. |  |
| 3.11 | План планово-предупредительных ремонтов оборудования, дефектные ведомости, акты испытаний оборудования |  | 31.08.2025 г. |  |
| 3.12 | Акты о проведении технических освидетельствований, актов о проведении гидравлических испытаний |  | 31.08.2025 г. |  |
| 3.13 | Акты комплексного обследования, очередных и внеочередных осмотров зданий и сооружений объектов теплоснабжения, журналов, в которые занесены результаты текущих осмотров |  | 31.08.2025 г. |  |
| 3.14 | Акты дымовых труб, в которых отражены результаты наблюдений за техническим состоянием дымовых труб, осадкой фундаментов, мониторингом деформации, проверок вертикальности, инструментальной проверки заземляющего контура, наблюдения за исправностью осветительной арматуры дымовых труб |  | 31.08.2025 г. |  |
| 3.15 | Акты проведения гидравлических испытаний на прочность и плотность трубопроводов тепловых сетей |  | 31.08.2025 г. |  |
| 3.16 | Акты о проведении очистки и промывки тепловых сетей |  | 31.08.2025 г. |  |
| 3.17 | Копии документов, подтверждающих поставки основного топлива, действующих не менее срока предстоящего отопительного периода, и копии документов, подтверждающих наличие фактических запасов основного и резервного (аварийного) топлива |  | 01.10.2025 г. |  |
| 3.18 | Утвержденный перечень запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ, результаты последней проведенной инвентаризации запасов материалов, запорной арматуры, запасных частей, средств механизации для выполнения срочных внеплановых (аварийных) ремонтных работ |  | 31.08.2025 г. |  |
| 3.19 | Утвержденный порядок (план) действий по ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения |  | 31.08.2025 г. |  |
| 3.20 | Обеспечить выполнение сводного плана подготовки к отопительному периоду |  | 15.09.2025 г. |  |

- Организационные и технические мероприятия теплоснабжающих организаций и теплосетевых организаций

| 1 | Проведение очистки топок котлов, гидравлических испытаний сетей тепловодоснабжения и водогрейных котлов. Представить Акты гидравлических испытаний и фотоотчеты в МКУ «Управление ЖКХ Администрации г.Белогорск». | По окончанию отопительного периода | Ресурсоснабжающие (теплоснабжающие) организации: ООО «Дальжилстрой», ООО «Теплоком», ООО «Горэнерго», Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» и АО «ОМК Стальной путь» |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выполнение мероприятий по подготовке к отопительному периоду 2025- 2026 в соответствии со сводным планом подготовки объектов теплоснабжения. | В соответствии с планом (графиком) |  |
| 3 | Выполнить требования, установленные частью 4 статьи 20 Федерального подготовки закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении» (далее - Федеральный закон о теплоснабжении): | Не позднее 31.08.2025 |  |
| 4 | Обеспечить функционирование эксплуатационной, диспетчерской и аварийной служб | Не позднее 31.08.2025 | Ресурсоснабжающие (теплоснабжающие) организации: ООО «Дальжилстрой», ООО «Теплоком», ООО «Горэнерго», Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» и АО «ОМК Стальной путь» |
| 5 | Провести подготовку принадлежащих теплоснабжающим, теплосетевым организациям тепловых сетей | Не позднее 31.08.2025 |  |
| 6 | Обеспечить качество теплоносителей | Не позднее 31.08.2025 |  |
| 7 | Организовать коммерческий учет вырабатываемой тепловой энергии и реализуемой тепловой энергии (провести поверку). Акты готовности тепловых узлов предоставить в МКУ «Управление ЖКХ Администрации г.Белогорск». | Не позднее 31.08.2025 |  |
| 8 | Обеспечить надежное теплоснабжение потребителей | Постоянно в отопительный период |  |
| 9 | Обеспечить наличие согласованного с органом местного самоуправления порядка (плана) действий но ликвидации последствий аварийных ситуаций в сфере теплоснабжения | Не позднее 31.08.2025 |  |
| 10 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) | постоянно | Ресурсоснабжающие (теплоснабжающие) организации: ООО «Дальжилстрой», ООО «Теплоком», ООО «Горэнерго», Свободненский территориальный участок Забайкальской дирекции по тепловодоснабжению филиала ОАО «РЖД» и АО «ОМК Стальной путь» |

- Организационные и технические мероприятия потребителей тепловой энергии

| 1 | Выполнение работ по подготовки к отопительному периоду 2025-2026 в соответствии с планами подготовки (Приложение №3) | В соответствии с планом | МКУ «КЖО г. Белогорск» (в части муниципального жилищного фонда) Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Администрации г. Белогорск» (в части подведомственных учреждений) Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск» (в части подведомственных учреждений) ГАУЗ АО «Белогорская межрайонная больница» (в части подведомственных учреждений) Управляющие организации, ТСЖ, собственники жилых помещений, находящихся без управления (МКД) |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 Федерального закона о теплоснабжении (Приложения №№4; 5; 5.1; 5.2; 5.3; 6): | Не позднее 31.08.2025 |  |
| 3 | Обеспечить эксплуатацию теплопотребляющих установок в соответствии с требованиями безопасности в сфере теплоснабжения, установленными статьей 232 Федерального закона о теплоснабжении | Не позднее 31.08.2025 |  |
| 4 | Обеспечить готовность к соблюдению указанного в договоре теплоснабжения режима потребления тепловой энергии | Не позднее 31.08.2025 |  |
| 5 | Обеспечить отсутствие задолженности за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель | Не позднее 31.08.2025 |  |
| 6 | Организовать коммерческий учет тепловой энергии, теплоносителя в соответствии с требованиями, установленными статьей 19 Федерального закона о теплоснабжении | Не позднее 31.08.2025 |  |
| 7 | Обеспечить выполнение требований Правил и норм технической эксплуатации жилищного фонда, утвержденных постановлением Госстроя Российской Федерации от 27.09.2003 № 170' (в случае эксплуатации жилищного фонда) | Не позднее 31.08.2025 | МКУ «КЖО г. Белогорск» (в части муниципального жилищного фонда) Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Администрации г. Белогорск» (в части подведомственных учреждений) Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск» (в части подведомственных учреждений) ГАУЗ АО «Белогорская межрайонная больница» (в части подведомственных учреждений) Управляющие организации, ТСЖ, собственники жилых помещений, находящихся без управления (МКД) |
| 8 | Обеспечить выполнение в установленные сроки предписаний, влияющих на надежность работы в отопительный период, выданных федеральным органом исполнительной власти государственного энергетического надзора, федерального государственного надзора в области промышленной безопасности, федеральными органами исполнительной власти в сфере обороны, обеспечения безопасности, государственной охраны, внешней разведки, мобилизационной подготовки и мобилизации, исполнения наказаний (их подразделениями) (в случаях, предусмотренных пунктом 2 части 1 статьи 41 Федерального закона о теплоснабжении и абзацем вторым пункта 2 статьи 5 Федерального закона от 21.07.1997 №116-ФЗ «О промышленной безопасности опасных производственных объектов» (далее Федеральный закон о промышленной безопасности), об устранении нарушений требований пунктов 2.2.1, 2.3.14, 2.3.15, 2.8.1, 6.2.52. 6.2.62, 9.1.53, 9.2.9, 9.2.10, 9.2.12, 9.2.13, 9.2.20, 9.3.10, 9.3.11, 9.3.19, 9.3.24, 9.3.25, 10.1.9, 11.1, 11.2, 11.5 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок, пунктов 394,396-399,403 Правил промышленной безопасности (подпункт 11.4 пункта 11 Правил) | Не позднее 31.08.2025 |  |
| 9 | Обеспечить выполнение плана подготовки к отопительному периоду, предусмотренного пунктом 3 Правил, и составленного с учетом пункта 11.1 Правил технической эксплуатации тепловых энергоустановок (подпункт 11.5 пункта 11 Правил) | Не позднее 31.08.2025 | МКУ «КЖО г. Белогорск» (в части муниципального жилищного фонда) Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Администрации г. Белогорск» (в части подведомственных учреждений) Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск» (в части подведомственных учреждений) ГАУЗ АО «Белогорская межрайонная больница» (в части подведомственных учреждений) Управляющие организации, ТСЖ, собственники жилых помещений, находящихся без управления (МКД) |
| 10 | Устранить выявленные в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, нарушения в тепловых и гидравлических режимах работы тепловых энергоустановок |  |  |
| 11 | Провести промывки оборудования и коммуникаций теплопотребляющих установок |  |  |
| 12 | Разработать эксплуатационные режимы, а также мероприятия по их внедрению |  |  |
| 13 | Проверить состояние тепловых сетей, принадлежащих потребителю тепловой энергии |  |  |
| 14 | Проверить состояние утепления зданий (в том числе чердаки, лестничные клетки, подвалы, двери) и центральных тепловых пунктов, а также индивидуальных тепловых пунктов |  |  |
| 15 | Проверить состояние трубопроводов, арматуры и тепловой изоляции в пределах тепловых пунктов и теплопотребляющей установки |  |  |
| 16 | Проверить наличие и работоспособность приборов учета |  |  |
| 17 | Проверить работоспособность автоматических регуляторов (при их наличии) |  |  |
| 18 | Проверить работоспособность защиты систем теплопотребления (при наличии) | Не позднее 31.08.2025 | МКУ «КЖО г. Белогорск» (в части муниципального жилищного фонда) Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Администрации г. Белогорск» (в части подведомственных учреждений) Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск» (в части подведомственных учреждений) ГАУЗ АО «Белогорская межрайонная больница» (в части подведомственных учреждений) Управляющие организации, ТСЖ, собственники жилых помещений, находящихся без управления (МКД) |
| 19 | Проверить наличие паспортов теплопотребляющих установок, принципиальных схем и инструкций для обслуживающего персонала и |  |  |
| 20 | соответствие их действительности теплопотребляющей установки. Проверить на отсутствие прямых соединений оборудование тепловых пунктов с водопроводом и канализации |  |  |
| 21 | Проверить плотность оборудования тепловых пунктов | Не позднее 31.08.2025 |  |
| 22 | Проверить наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов | Не позднее 31.08.2025 |  |
| 23 | Провести испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность | Не позднее 31.08.2025 |  |
| 24 | Проверить надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий | Не позднее 31.08.2025 |  |
| 25 | Провести осмотр теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта | Не позднее 31.08.2025 |  |
| 26 | Составить акты обследования вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом | Не позднее 31.08.2025 |  |
| 27 | Проверить плотность оборудования тепловых пунктов | Не позднее 31.08.2025 | МКУ «КЖО г. Белогорск» (в части муниципального жилищного фонда) Муниципальное казенное учреждение «Управление культуры Администрации г. Белогорск» (в части подведомственных учреждений) Муниципальное казенное учреждение «Комитет по образованию и делам молодежи Администрации города Белогорск» (в части подведомственных учреждений) ГАУЗ АО «Белогорская межрайонная больница» (в части подведомственных учреждений) Управляющие организации, ТСЖ, собственники жилых помещений, находящихся без управления (МКД) |
| 28 | Проверить наличие пломб на расчетных шайбах и соплах элеваторов |  |  |
| 29 | Провести испытания оборудования теплопотребляющих установок на плотность и прочность |  |  |
| 30 | Проверить надежность теплоснабжения потребителей тепловой энергии исходя из климатических условий |  |  |
| 31 | Провести осмотр теплового пункта на предмет наличия освещения в помещении теплового пункта |  |  |
| 32 | Составить акты обследования вентиляционных каналов многоквартирного дома перед отопительным периодом |  |  |